|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела выполняемой работы** | **Период** |
| 1 | Определение платформы для разработки (язык программирования, фреймворк). Подготовка отчета со сравнительными характеристиками выбранных платформ (от 2 до 4) | 1 неделя |
| 2 | Изучение системы контроля версий Git. Создание собственной ветки в репозитории, загрузка тестовых файлов | 1 неделя |
| 3 | Изучение СУБД PostgreSQL, инструмента управления pgAdmin4 | 1 неделя |
| 4 | Установка СУБД, подключение СУБД к выбранной платформе | 1 неделя |
| 5 | Создание шаблонов страниц. Верстка и разработка | 8 недель |
| 6 | Работа с БД. Наполнение данными. Тестирование и запуск | 2 недели |
| 7 | Подготовка итогового отчета | 1 неделя |
| ИТОГО | | 15 недель |